📋 Rapport Journalier d'Activité — 06 Octobre 2026

Bilan d'exécution du soir : Passerelle FedaPay, Commandes Pharmacies & Déploiement Production

🎯 Synthèse du soir (en 3 phrases) : 1. Aujourd'hui, nous avons intégré avec succès la passerelle de paiement Mobile Money FedaPay (T-Money Togo & Moov Money) avec gestion des sandbox de test et sécurisation des webhooks. 2. Le module de commande en pharmacie a été fiabilisé avec le filtrage automatique des stocks à 100%, le calcul automatisé de la distance de livraison par GPS (formule Haversine) et l'harmonisation du statut des ordonnances déjà honorées. 3. L'ensemble des services backend, migrations de base de données et routes d'API ont été déployés et validés en production sur l'infrastructure Dokploy du serveur VPS.

# 1. Réalisations Techniques Majeures

• Intégration Passerelle FedaPay & Téléconsultations : Création du service FedaPayService et du contrôleur FedaPayPaymentController, migration de la base de données (order_id nullable dans payments), gestion des transactions sandbox avec webhooks et confirmation sécurisée.

• Fiabilisation Stocks & Commandes Pharmacie : Correction de l'incohérence des prix à 0 FCFA (indisponibilités partielles), filtrage automatique strict des officines disposant de l'intégralité des médicaments prescrits en stock.

• Sécurisation Calcul Distance de Livraison : Suppression du slider manuel modifiable par le patient (prévention anti-fraude) et mise en place du calcul de distance kilométrique automatique basé sur les coordonnées GPS officielles des quartiers de Lomé.

• Ergonomie et Expérience Utilisateur (Mobile Patient) : Ajout d'une fenêtre de confirmation post-paiement avec lien direct « Voir commande », affichage de l'heure et date exacte sur chaque commande, et mise à jour du statut des ordonnances traitées en « Valide » (au lieu de « Valide / À traiter »).

• Mise en Production (Dokploy & VPS) : Synchronisation sur GitHub (origin main), reconstruction conteneurisée sur Dokploy Swarm, application des migrations et validation de l'état actif des routes d'API en production.

# 2. Statut des Modules & Composants

| Composant / Écran | Description / Évolution | Statut |
| --- | --- | --- |
| API Backend (Laravel 11) | Passerelle FedaPay, webhook, eager loading order sur ordonnances | Validé (Prod) |
| Base de données (PostgreSQL) | Migration payments (order_id nullable) appliquée | Migré (Prod) |
| App Mobile (Prescriptions) | Calcul GPS automatique, badge 'Valide', modale post-achat | Opérationnel |
| App Mobile (Commandes) | Affichage de la date et heure exacte (ex. 06/10 à 17h05) | Opérationnel |
| Infra Serveur (Dokploy/VPS) | Conteneur recompilé, routes fedapay déclarées et actives | Déployé |

# 3. Prochaines Priorités (Journée Suivante)

→ Passage en mode Live de FedaPay avec les clés de production pour les tests réels T-Money / Moov Money Togo.

→ Génération des nouveaux APKs de démonstration pour les tests terrains utilisateurs.

→ Surveillance des webhooks et du journal des transactions sur le tableau de bord Dokploy / FedaPay.